인수인계 — One Click Publishing 2단계 (이미지 마커 통일)

commercial-blog · 2026-07-21 · 엔진 FREEZE 유지 · 운영 플랫폼 작업

# 1. 결론

2단계는 두 개의 별개 문제였다. ① 박스 placeholder 제거 = 완료·검증 PASS. ② [이미지: …] 마커 미삽입 = 신규 발견, 미착수. 다음 세션은 ②만 진행한다.

# 2. 산출물 (present_files 전달 완료 · 재생성 금지)

| 파일 | 변경 |
| --- | --- |
| generateOrtho.js | stripMarkdownForNaver photoPool 인자 → null |
| generateGeneral.js | 동일 |
| generateEnt.js | buildEntPhotoPlaceholder 변환 1줄 비활성 |
| generateGastro.js | buildGastroPhotoPlaceholder 변환 1줄 비활성 |
| generateDental.js | 자체 2단 박스 replace 블록 비활성 |
| generateHomefix.js | applyPhotoBoxes(content) 호출 비활성 |

전부 주석화 방식. PHOTO_POOL·placeholder 함수 전량 보존 → 롤백 = 주석 1줄 복원. node --check 6/6 통과.

# 3. 실측 확정 — 박스 생성 지점 4계열

| 계열 | 지점 / 형식 |
| --- | --- |
| ortho · general | commonPhotoBox _stripMarkdownForNaver(t, POOL) → ┌─┐ 박스 |
| ent | 공통은 null 주입. 자체 buildEntPhotoPlaceholder → ━ 5줄 |
| gastro | 공통은 null 주입. 자체 placeholder → 3줄 인라인 |
| dental v1 | 공통은 null 주입. 자체 replace(1473) → ━ 2단 |
| homefix 계열 | 핸들러 자체 applyPhotoBoxes → 📷 사진: … (업로드 후 이 줄 삭제) |

★ commonPhotoBox.js는 무수정. if (photoPool) 단독 분기라 인자만 빼면 [이미지:] 보존됨(정상 설계).

# 4. 중요 구조 발견

① engineBootstrap에 공통 후처리 지점 없음 → A안 불가

engineBootstrap.js는 register(industry, handler) 선언만 존재. 래퍼·반환값 경유 0곳. 공통 normalize 삽입 불가 → 핸들러 후단 개별 패치(C안)로 확정.

② 패치한 v1 5개는 실사용 경로가 아니다

dental·ent·ortho·gastro·general은 모두 V2 직결(register가 handleXxxV2). 패치한 v1 파일은 롤백용 보존분. 실사용 경로 중 이번 패치가 유효한 것은 homefix 1개뿐. v1 패치는 롤백 대비로 두면 무해.

③ 병원군 V2는 원래부터 정상

V2 16개는 prompts가 [이미지: A │ B] 완성형 마커를 직접 생성. 박스 없음. 무수정.

④ [신규·핵심] 마커 자체를 삽입하지 않는 계열 존재

generateInterior.js 실측: getImageAlts()로 imageAlts 배열만 만들어 JSON 반환하고, 본문에 [이미지: …]를 붙이는 코드가 없다. 실생성 결과 마커 0건 확인. One Click Publishing 3단계(이미지 위치에 사진 삽입)가 이 계열에서 무력화된다.

인수인계 이전 세션의 "그 외 69개 = 순수 alt 배열만 반환"은 박스 문제가 아니라 이 마커 미삽입 문제였음이 확정됨.

# 5. 검증 결과 (실GPT)

| 업종 | 결과 |
| --- | --- |
| ortho (V2) | PASS — 박스 0 / [이미지:] 6곳 / 위치블록 정상 |
| dental (V2) | PASS — 박스 0 / [이미지: A │ B] 정상 |
| ent (V2) | PASS — 박스 0 / 마커 정상 |
| homefix | PASS — 📷 사진: 0건 / [이미지:] 7곳. applyPhotoBoxes 제거 검증 완료 |
| interior | FAIL — 마커 0건 (박스 아님. 삽입 코드 부재) |

# 6. 다음 세션 즉시 착수 — 마커 삽입 일괄 적용

패치 원칙 (homefix 동형)

- alts = getImageAlts(...) 를 섹션 루프 이전으로 이동

- 각 섹션 출력 직후 chunk + `\n\n[이미지: ${alts[i]}]` 추가

- alt 부족 시 마지막 alt, 그것도 없으면 "현장 안내" fallback

- infoblock 섹션도 동일하게 마커 1개 부여(homefix는 "체크포인트 안내" 사용)

적용 범위

- 섹션 루프형 핸들러 중 마커 미삽입 계열 (약 69개 후보 — 전수 grep 선행 필수)

- 선행 실측: grep -L "\[이미지:" pages/api/generateXxx.js 로 미삽입 파일 목록 확정

- prompts 수정 없음 / SEO·문체·엔진 로직 무영향 / 출력 형식만 통일

검증 체인

node --check → Babel(preset-env+react) → @swc/core parseSync → 실GPT 1건 × 외식·전문직·상조·홈서비스 4계열

# 7. 미결정 · 보류

- interior 계열 마커 삽입 — 위 6항. 최우선

- QC 영향: boxCount=0 / plainNoBox==plain 이 되는 것은 정상(로그 전용, 차단 아님). 오독 방지 주석은 패치에 포함됨

- Babel/SWC 검증은 컨테이너 npm 제약으로 미실행 — 로컬에서 확인 필요

- GEN(외식)·PRO(전문직) 방문정보 축소 — 이월, 미판단

- HOWTO_VIDEOS 목차 재편 / 1분 사용방법 영상 videoId 연결 — 미착수

# 8. 운영 규칙 (유지)

- 엔진 FREEZE / survival 관찰 병행 / 운영 플랫폼 우선

- 작업 DB: vuuqtrzcfjbywlxqskoi. 신규 키(sb_publishable_/sb_secret_)만. 이번 세션 스키마 변경 없음

- 신규 업종 추가 시 신규업종_추가_SOP_패치 v4.2 사전 확인

- commonPhotoBox.js / locationBlock.js / publish.js / me.js / store.js FREEZE 유지

- 실측 먼저, 추정 금지 — 이번 세션도 "박스 문제"라는 이전 추정이 실제로는 "마커 미삽입"이었다

- 운영 플랫폼 본류: 회원관리 → quota/usage → 결제 → 권한 → 운영 UI